CONCEPTO GENERAL DE NUESTRA PROPUESTA DE TRABAJO

 El objetivo de mi trabajo es desarrollar e implementar un sitio web que cumpla con las expectativas de calidad y desempeño esperadas por nuestro cliente, teniendo enc uenta los siguientes aspectos:

* El control de la gestión de contenidos CMS JOOMLA.
* Diseño creativo y eficiente (Responsive Design) que permita que el sitio web funcione y se vea correctamente en los dispositivos móviles y navegadores de Internet.
* Un sitio web que los contenidos sean fáciles de leer por los diferentes buscadores de Internet.

El desarrollo del proyecto está enfocado en **3 tareas** fundamentales para el desarrollo del sitio web

**1)** DEFINICION DEL CONCEPTO GRAFICO e IMAGEN VISUAL

**2)** PUBLICACION DEL CONTENIDO Y ADMINITRACION DEL SITIO WEB

**3)** TAREAS DE MANTENIMIENTO

**4)** SEO BASIC: Instalación de Google Analytics para medir las visitas del site. - Instalación de plugin SEO Yoast. - Registrar el site en Search Console. - Enviar Sitemap a Google

PROPUESTA ECONÓMICA

Mi propuesta me compromete a prestar eficiente y cumplidamente a partir de la aceptación del convenio los servicios de desarrollo web, los cuales se desagregamos en los siguientes ítems, para su mejor análisis:

PRECIOS DE DESARROLLO (1 sola vez):

$ 500 Adquisición y configuración de la plantilla

$ 200 Implementación del gestor de contenidos

$ 100 Publicación de contenidos Iniciales y Capacitación - (4 horas de Capacitación)

$ 200 Arrendamiento del Hosting y Registro Dominio – Opcional Total de la inversión

$ 1000 + IVA

Forma de Pago Al inicio del convenio (50%) A la publicación del sitio web (50%)

Cronograma de Actividades para el Desarrollo

I ETAPA: Definición del Contenido y Estructura: 3 días

II ETAPA: Implementación y desarrollo (a partir de la entrega total de la información) 25 días

III ETAPA: Publicación y Ajustes 2 días

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO:

1) Gestión de contenidos

2) Capacitación, Soporte y Garantía de funcionamiento.

3) La configuración del sitio web en el servidor contratado para su publicación

4) Publicación de los contenidos iniciales del sitio web

Incluye dos servicios de mantenimientos sin costo posterior será un costo adicional

1) Mantenimiento de contenidos y novedades del sitio web

2) Diseño Creativo de imágenes, iconografía y piezas publicitarias

3) Posicionamiento del sitio web y manejo de SEO (Search Engine Optimization).